# 重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程

# 招标编号：SXJHCQ-2019-96

# 竞争性比选文件

比选人：重庆市计量质量检测研究院（盖章）

比选代理机构： 陕西建华工程项目管理有限公司（盖章）

2019年12月

# 目录

# 第一篇比选公告

第二篇竞争性比选须知

第三篇合同协议书

第四篇施工图纸

第五篇比选申请文件格式要求

## 第一篇比选公告

# 重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程

# 竞争性比选公告

1．比选条件

重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程比选人为重庆市计量质量检测研究院，项目资金为业主自筹，项目已具备比选条件，现对该工程进行竞争性比选。

2．项目概况与比选范围

项目名称：重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程

工程地址：重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所（重庆市开州区驷马街173号）

工程规模：详见图纸。

计划工期：60日历天。

质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

比选范围：包含工程量清单及施工图纸中的所有内容。

3．比选申请人资格要求：

3.1 本次比选要求比选申请人须具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；比选申请人具有有效期内的安全生产许可证；比选申请人企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）全部具备建设行政主管部门颁发的相应安全生产考核合格证书，项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，技术负责人具有建筑工程类中级及以上技术职称。

4．资格审查方式：资格后审。

5、报名时间、地点及比选文件的获取

5.1凡有意参加竞标者，请在“重庆市计量质量检测研究院（http://www.cqjz.com.cn/html/xwzx/jcyyw/19/11/2376.html）”下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论比选申请人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容，竞争性比选文件购买费在各比选申请人递交比选申请文件时一并缴纳。

（二）比选文件公告期限：2019年12月12日--2019年12月20日 （北京时间）。

5.2竞争性比选文件每套售价 300 元，由比选申请人在递交竞争性比选文件时交纳。

6、比选申请文件的递交

6.1 比选申请文件递交的截止时间2019年12月20日10时30分（比选截止时间，下同），地点为重庆市计量质量检测研究院综合楼304。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性比选文件，比选人不予受理。

7. 联系方式

（一）比选人：重庆市计量质量检测研究院

联系人：陈老师

电  话：18523068100

地  址：重庆市渝北区杨柳北路1号

（二）比选代理机构：陕西建华工程项目管理有限公司

联系人：邹老师

电  话：13308381707

地  址：渝北区东湖南路3号中铁峰汇B座11-3

第二篇竞争性比选须知

## 竞争性比选须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：重庆市计量质量检测研究院 联系人：陈老师 电 话：18523068100 地 址：重庆市渝北区杨柳北路1号 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：陕西建华工程项目管理有限公司 联系人：邹老师 电 话：13308381707 地 址：渝北区东湖南路3号中铁峰汇B座11-3 |
| 3 | 项目名称 | 重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程 |
| 4 | 建设地点 | 重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所（重庆市开州区驷马街173号） |
| 5 | 资金来源 | 资金来源为业主自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落 实情况 | 全部落实 |
| 8 | 比选范围 | 包含工程量清单及施工图纸中的所有内容 |
| 9 | 计划工期 | 60日历天 |
| 10 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 11 | 是否接受联合体竞标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 各比选申请人自行前往踏勘并承担一切安全责任和费用，比选人不组织，无论各比选申请人是否踏勘过现场，均被认为其在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其投标文件中已充分考虑了各种因素。 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 递交比选申请文件截止时间及地点 | 递交截止时间：2019年12月20日10时30分（北京时间） 递交地点：重庆市计量质量检测研究院综合楼304 |
| 15 | 有效竞标报价 | 比选申请人应按本须知和提供的“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选申请人的竞标报价应是比选范围中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的竞标报价，并以比选申请人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选申请人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 在合同实施期间，比选申请人填写的单价和总价不予调整。 如发现工程量清单中的数量与实际数量不一致，应于比选申请人要求澄清招标文件的截止时间项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 5.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价、其他费用），比选申请人不得修改。否则，将被认定为废标。 6. 本工程最高限价：为459774.55元（其中安全文明施工费暂定金额为14474.82元），分部分项清单项目综合单价最高限价详见附件。各比选申请人的竞标总报价和分部分项清单综合单价均不得超过比选人设置的最高限价、安全文明施工费暂定金额按比选人发布的填报，不得修改，否则将被认定为无效投标；本工程的暂列金额中的预留费为21212.3元，如比选人根据现场实际需要使用此费用，按实际发生计取。比选申请人必须按规定的暂列金额进行报价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选申请文件按废标处理。本工程的涉及到的暂估金额为16040元，比选申请人在投标的比选中须对此费用进行明确，报价总价不得起过比选人设置的金额且中标后不得更改。 7．比选申请人应按照竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第一册 建筑工程）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第二册 装饰工程）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）、《关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号文及其相关配套文件等国家及地方相关规定为依据，由比选申请人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内明示或暗示的工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。比选申请人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。比选申请人没有填入单价和总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单子目的单价和总价中。比选申请人在工程量清单中多报的子目和单价和总价，比选人将不予接受，并将被视为重大偏差，按将被认定为无效投标。, |
| 16 | 工程结算 | 最终结算价款以相关部门审核金额作为工程结算金额。 |
| 17 | 工程款支付方式 | 付款方式： （一）本工程比选人不付备料款和预付款； （二）安全文明施工费：合同签订后1个月内，支付安全文明施工费暂定金额的50%，用于现场安全文明施工建设；剩余部分按渝建发[2014]25号文和渝建发[2016]35号、渝建[2018]195号文执行。 （三）进度款付款方式：本工程竣工验收合格后支付至已完工程量的70%，竣工资料完整移交发包人后60日内付至合同总价的80%；工程经审计机构审计结束并出具书面审计结论后10日内，比选申请人应向比选人支付工程审计后总价的3%作为质保金（转账或银行保函）。比选人收到比选申请人支付的质保金后60日内支付至审计后工程总价的100%。 成交比选申请人每期收款之前，应当提供等额合法发票给比选人，但成交比选申请人的开票金额并不视为比选人对应付款金额的认可，每期应付款金额应由比选人审核认定为准。 |
| 18 | 竞标有效期 | 90天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 19 | 比选保证金 | 1、比选保证金交款形式及要求：比选保证金金必须从比选申请人的基本账户通过网银转账直接划付或以电汇方式直接划付到重庆市计量质量检测研究院银行指定账户，其中产生的手续费由比选申请人承担。在竞争性比选公告规定的比选申请文件递交截止时间3小时之前重庆市计量质量检测研究院银行指定账户收到的比选保证金金为有效比选保证金金。比选申请人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。特别提示：比选申请人在必须在付款凭证（银行进账单）备注栏中注明“重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程比选保证金”（可简写）。（提供付款凭证（银行进账单）证明资料复印件并加盖公章） 比选保证金收款单位账户： 开户行：恒丰银行重庆两江支行 账户名：重庆市计量质量检测研究院 账号：802319010122800723 2、保证金金额：9000.00元 （二）比选保证金的退还 未成交比选申请人的保证金将在开标结束后无息退还，成交比选申请人的保证金将在比选合同签订后5个工作日内退还。 |
| 20 | 是否允许递交备选竞标方案 | 不允许 |
| 21 | 比选申请人资质条件 | 本工程竞争性比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 1.1比选申请人须建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；比选申请人具有有效期内的安全生产许可证；比选申请人企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）全部具备建设行政主管部门颁发的相应安全生产考核合格证书，项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，技术负责人具有建筑工程类中级及以上技术职称。 （以上资质、证书需提供复印件，并加盖比选申请人公章） 注：重庆市市外建筑施工企业参与本项目投标，须按照“渝建发【2016】22号”文的要求办理入渝信息报送，比选申请人必须是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业。（由比选申请人提供已纳入市外建筑施工企业入渝信息库的企业信息截图并加盖单位鲜章）。 1.2具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件）； 2.财务要求：无 3.业绩要求：2016年1月1日至竞标截止日期承担过至少两个合同金额不低于40万元的装修项目。（提供合同复印件并加盖鲜章） 4. 信誉要求（由比选申请人自行声明是否满足下述信誉要求） （1）2016年6月1日起至竞标截止日期没有出现违法违规行为； （2）受到行政处罚的不在其行政处罚期内（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 公示期间，比选人在相关行业行政主管部门对中标候选人进行企业诚信、处罚和违法记录查询，如比选人查实比选申请人有行政管理部门对其停止招投标业务处罚或比选申请人有虚假承诺或存在违法犯罪记录等不良信息的，可取消其中标资格，其比选保证金不予退还，并承担相应的法律责任。 注：这里所指的处罚指的是行政管理部门所作出的处罚，必须在处罚期内，且明确禁止停止招投标业务的处罚。 |
| 22 | 比选申请文件的份数 | ①比选申请文件1份正本、 2份副本、2份电子版文件（光盘）。电子版格式须为可编辑版本电子版响应文件（word、excel），否则将取消比选资格。【光盘上必须贴上标签(写明工程名称及比选申请人名称)并加盖比选申请人单位公章】。 ②每套纸质比选申请文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。比选申请文件电子文档与纸质比选申请文件正本不一致时，以纸质比选申请文件正本为准。 |
| 23 | 比选申请文件的组成和装订 | 1、各比选申请人应将竞标函部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）竞标函部分的装订要求 应按照第五篇规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第五篇规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 24 | 比选申请文件的密封 | 1比选申请文件袋使用“投标函部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.竞标函部分和光盘装入“投标函部分”袋中，密封并加盖比选申请人单位章。 3.资格审查部分装入“资格审查资料”袋中，密封并加盖比选申请人单位章。 4.“投标函部分”、“资格审查资料”小袋装入“投标文件”大袋中，密封并加盖比选申请人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第23项的规定写明相应内容。 5.如果竞标文件没有按上述规定密封，该竞标文件将被拒绝接收。 |
| 25 | 封套上写明 | 1、比选申请人的名称： 2、比选申请人的地址： 3、项目名称： 4、比选人名称： 在2019年12月20日10时30分前不得开启 |
| 26 | 是否退还 比选申请文件 | 否 |
| 27 | 比选时间和地点 | 比选时间：同竞标截止时间 比选地点：重庆市计量质量检测研究院综合楼304 |
| 28 | 评标委员会的 组建 | 1.评选委员会构成：3人。 2.评选专家确定方式：由业主根据相关规定组建评标委员会。 |
| 29 | 确认中标人的标准及办法 | 所有有效竞标报价（初步评审合格的竞标报价）由低到高依次排序，以最低的竞标报价为中标报价。 |
| 30 | 重新竞标 | 无 |
| 31 | 合同签订时间 | 比选人应当自中标结果公示后5日历天内，按照比选文件和中标人比选文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中标人比选文件作实质性修改。否则，视为中标人自动放弃中标资格。 |
| 32 | 需要补充的其他内容 |
| 33 | 评标委员会认定有下列情况之一者，均视为未响应本比选文件而作否决竞标处理： （1）比选申请文件没有比选申请人法定代表人或授权代理人未按规定签字盖章并加盖法人印章的； （2）没有按照比选文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的； （3）比选申请文件未按比选文件规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； （4）比选申请人同时提交两份或者多份内容不同的比选申请文件，或者在同一份比选申请文件中对同一竞标内容报有两个或者多个报价的； （5）竞标报价高于比选人设定的最高限价（总价、清单价）的； （6）竞标报价中其他费用报价与比选人公布的价格不同的； （7）竞标函未填报竞标工期或填报的竞标工期超过比选文件规定工期的； （8）比选申请文件附有比选人不能接受的条件的； （9）比选申请文件未按比选文件规定装订、密封的； （10）串通竞标或弄虚作假或有其他违法行为的； （11）不按比选人要求澄清、说明或补正的； （12）比选文件规定的其他否决竞标条件的。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 本工程招标代理服务费由比选人支付。 |
| 35 | 低价风险保证金 | 1.中标候选人的中选价格低于招标项目最高限价85%的，比选人在发出中标通知书前，中标候选人须缴纳低价风险保证金，低价风险保证金为招标项目最高限价与中标价格之差的三倍。 2.第一中标候选人未按规定时间提供低价风险保证金的，其比选保证金不予退还，并取消其中标候选人资格，选区纳入市级行政监督部门黑名单（第二、第三中标候选人以此类推）。 3.低价风险保证金使用：影响项目工程进度和质量的，比选人可以动用低价风险保证金开展项目建设。 4.低价风险保证金的退还：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还（如出现第3条的相应情形，则只退还剩余部分）。 |
| 36 | 履约担保 | （一）担保形式：银行转账或汇款； （二）担保金额：成交金额的10%； （三）缴纳时间：履约担保应在中标通知书发出后5日内签订合同前提交。若成交比选申请人未按时提交，比选人有权取消其成交资格，并且其比选保证金不予退还，比选人将依法确定成交候选人；若成交比选申请人未履约，比选人有权扣除该履约担保。 （四）履约保证金缴纳至下列账户： 开户行：恒丰银行重庆两江支行 账户名：重庆市计量质量检测研究院 账号：802319010122800723 备注：须在付款凭证备注栏中注明是“重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程履约保证金”。 （五）退还方式：履约保证金在工程竣工验收合格，且得到比选人签发的工程接收证书后，无息退还。 |
| 37 | 材料比选 | 本工程所需的主要材料（设备）必须为符合设计要求及技术标准和要求中的规定。本工程所需的材料（设备）成交比选申请人应在比选前七日内将所比选材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知比选人，比选人收到成交比选申请人的书面报告后七日内予以确认，经比选人认质、封样后成交比选申请人方可比选进场。 本工程主材推荐的品牌如下（下列品牌只作推荐，不限制各比选申请人对品牌的选择）： 序号 材料（设备）名称及规格 参照或与之相当品牌（厂家） 1 瓷砖类 东鹏、冠珠、诺贝尔或同档次及以上商品 2 卫浴类 箭牌、九牧、科勒或同档次及以上商品 3 插座 欧普、abb、德力西或同档次及以上商品 4 电线电缆 鸽牌、渝丰、三峡或同档次及以上商品 5 油漆 巴涂士、多乐士、立邦或同档次及以上商品 |
| 38 | 缺陷责任期与保修 | （一）缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：按国家及相关规定，本工程缺陷责任期从工程竣工验收合格之日算起，期限为24个月。 （二）质量保证金 1.关于是否收取质量保证金的约定：收取。 2. 比选申请人提供质量保证金的方式 2.1工程经审计机构审计结束并出具书面审计结论后10日内，比选申请人应向比选人支付工程审计后总价的3%作为质保金（转账或银行保函）； 2.2质量保证金的退还 （1）缺陷责任期满后，比选人向比选申请人无息退还质量保证金。 （三）保修 1. 保修责任 工程保修期为：按国家及相关规定，详见工程质量保修书。 2.修复通知 比选申请人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：见工程质量保修书。 注：质保期内由于比选申请人的原因（选材不当、设计失误、制造不良、组装不好等），设备出现缺陷和损坏时，比选申请人应自费到现场免费修理或更换。 |
| 39 | 关于转、分包 | （一）中标人未经比选人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如中标人将本工程项目转、分包给第三方的，比选人有权解除合同，同时比选人有权要求中标人按合同总金额的30 %支付违约金，因此给比选人造成的损失应由中标人承担赔偿责任。 （二）比选申请人参与本工程项目投标时，须提供不得转、分包的承诺函（提供承诺函原件，格式自定）。 |
| 40 | 知识产权 | 比选人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 41 | 答疑与补遗 | 比选申请人对竞争性比选文件中有异议的，可向比选人（或比选代理机构）提出质疑，联系电话：023—67681760。递交书面质疑截止时间为 2019年12月16日16：00时前。 本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市计量质量检测研究院（http://www.cqjz.com.cn/html/xwzx/jcyyw/19/11/2376.html）上发布，请各比选申请人注意下载；无论比选申请人下载与否，均视同比选申请人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。 |
| 42 | 其 它 | 如果本项目不足三家投标单位，本项目可以转为单一来源采购的项目，按单一来源采购工程流程进行采购。 |

一、比选费用

参与比选的比选申请人应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选资质

比选比选申请人是指向比选人提供工程施工或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称比选申请人。

比选申请人资质要求：详见比选申请人须知前附表

- 竞争性比选文件

- 竞争性比选文件由竞争性比选须知（含前附表）、合同主要条款和比选申请文件格式要求三部分组成。

- 比选人所发出的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

- 竞争性比选文件的解释

比选申请人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在规定时间内向比选人要求澄清，比选人可视具体情况做出处理或答复。如比选申请人未提出疑问，视为完全理解本比选文件。一经进入比选程序，即视为比选申请人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 比选要求

1、比选申请人提交的比选申请文件由以下部分和比选申请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1）竞标函部分：

（1）、竞标函

（2）、竞标函附录

（3）、法定代表人身份证明

（4）、授权委托书

2）资格审查部分：

按格式要求提供相应资料

以上条款基本格式见本文件第五篇“比选申请文件格式要求”，比选申请人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。

- 比选申请文件有效期：从提交比选申请文件截止日起90天。

- 比选保证金：详见比选申请人须知前附表。

4、竞标报价、计价、结算原则：详见比选申请人须知前附表。

5、提交比选申请文件的份数和签署：详见比选申请人须知前附表

6、比选申请文件的递交

（1）比选申请文件的密封与标记：详见比选申请人须知前附表

（2）比选申请文件投递截止时间：详见比选申请人须知前附表

7、比选申请人参与人员

按比选申请人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 竞标程序

开标会议由比选单位主持，开标应当按下列程序进行：

# （1）宣布开标纪律；

# （2）公布在竞标截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场，查验比选申请人法定代表人或委托代理人本人身份证原件，核验被授权代理人的授权委托书（原件）。未按要求携带的，比选人将比选申请文件退还给比选申请人。

# （3）公布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

# （4）由比选申请人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，则当众原封退还。

# （5）开标顺序：随机开启。

# （6）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布比选申请人名称、竞标报价、工期、工程质量及其他内容，并记录在案。

# （7）由评标委员会对竞标报价进行评审确认并推选前三名为中标候选人，第一中标候选人于中标结果公示后5日历天内到我院签订合同，如第一中标候选人未能在5日历天内签订合同，则视为弃权，将通知第二中标候选人签订合同，以此类推。

# （8）比选申请人代表、比选人代表、监标人、评标委员会、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

# （9）比选结束。

# 六、比选准备

# 1、组建比选评标委员会

详见比选申请人须知前附表。

# 2、比选原则

# （1）公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

# （2）依法评标、严格保密；

# （3）反不正当竞争；

# （4）定性的结论由评标委员会全体成员根据少数服从多数的原则，以无记名投票方式决定；

# （5）比选活动及当事人应当接受依法实施的监督。

# 七、比选方法及中标原则

最高限价下所有有效竞标报价中最低价中标。

八、中标通知

1、竞标结果公示结束5日内，比选人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、比选人在发出《中标通知书》的同时，应将中标结果通知未中标的比选申请人。

3、《中标通知书》将作为签订协议的依据。

九、签订合同

1、中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与比选人签订施工合同。

2、竞争性比选文件、中标人的比选申请文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标人放弃中标项目或在签订合同时改变中标状态，将取消其中标资格。

### 十、重新竞标和不再竞标：无

# 第三篇合同协议书合同条款及格式

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 重庆市计量质量检测研究院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：重庆市计量质量检测研究院第四分院开州所办公楼维修改造工程。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                              。

4.资金来源：                                       。

5.工程内容：                                       。

6.工程承包范围：                                       。

二、合同工期

计划开工日期：         年         月         日。

计划竣工日期：         年         月         日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                     。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）竞争性比选文件

（9）响应文件

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在重庆市计量质量检测研究院办公楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  签字盖章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

第二部分 通用合同条款

采用中华人民共和国住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》2017版第二部分的《通用合同条款》。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：按施工图设计文件确定。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人提出经监理人和发包人同意的施工必须的临时占地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：重庆市建设工程相关现行规则制度。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，若标准规范间不一致时，以最高标准为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）竞争性比选文件及其附件

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套施工图设计文件（蓝图）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目部组织结构图、项目部职能职责说明书、施工组织设计（含网络图）、施工方案、安全文明施工方案及应急预案、进度计划、工程质量保证体系、安全保证体系等；

承包人提供的文件的期限为：开工前7日内；

承包人提供的文件的数量为：一式捌份原件；

承包人提供的文件的形式为：重庆市城建档案馆（档案局）验收合格的纸质件和电子扫描件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后14日内，特殊情况或重大事项除外。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                      。

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：                      ；

监理人指定的接收人为：                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应向承包人提供按交通组织及施工方案确定的出入施工现场道路的使用权。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   结合施工图范围现场确定   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 已满足。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担，已包含在综合单价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

职    务：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下： (1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。发包人对前述授权范围可根据实际情况进行调整 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按经批准的施工进度计划，在各部位开工前7日内提供。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人提供施工现场用水、电接驳点；

承包人须做适当的安排，而所有安排需合乎政府部门规定并获得发包人同意。根据工程发展情况，发包人有权提出开口及现场相关设施位置或数量的调整，并有权要求承包人对临时工程进行增加、拆除、迁移及修复，承包人须按以上要求执行，并承担相应费用，不得由此提出工期及费用上的索赔。承包人不得因政府停水或限制用水而提出延迟工期及任何形式的索赔。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》和GB/T11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》及重庆市城建档案馆（档案局）验收合格的纸质件和电子扫描件。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质件一式捌套，其中原件陆套；电子扫描件，光盘一式捌套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后3个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：重庆市城建档案馆（档案局）验收合格的纸质件和电子扫描件。

- 承包人应履行的其他义务：

①承包人必须根据监理人和发包人的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，履行与建设行政主管部门、环保部门等单位之间配合协调的义务。其费用已含在合同价款中，不再另行计取。若因承包人原因造成土建、环境等成品损坏，承包人应当承担相应责任和经济损失。

②凡承包人在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则发包人有权对承包人进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，发包人有权单方面终止合同，勒令其退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

③承包人拒不执行监理或发包人的书面指令，每发生一次处以2000元的违约金，累计达到三次，将视为承包人严重违约，发包人有权终止合同，勒令其退场，并由承包人赔偿由此造成的损失。

④承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失承担一切责任和经济损失。

⑤场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护并承担相应费用。承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、构筑物、道路管线等均由承包人自行负责。

⑥环境保护按重庆市有关规定执行，费用均包含在相关工作的合同价格中。

⑦由于承包人原因，造成工程连续停工超过20天，发包人有权终止施工合同。发包人将仅对已完合格工程量支付工程清算价款，由此造成的损失另行计算。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                      ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场天数不得少于25天，发包人进行考勤。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：计收违约金5000元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金2000元/次。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：计收违约金10000元，给发包人造成损失的，赔偿相应损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：计收违约金10000元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：计收违约金10000元每人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：计收违约金10000元每人次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处每人每天500元计收违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                             。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金的递交形式：转账方式或提供同等金额的银行保函。

履约保证金的递交金额：中标合同金额的10%。

履约保证金的递交时间：合同签订前承包人向发包人一次性缴纳中标总金额10%的履约保证金。

履约保证金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格，且发包人签发工程接收证书后，无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以监理合同约定为准  。

关于监理人的监理权限：以监理合同约定为准  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用已包括在合同价款中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                      ；

监理工程师执业资格证书号：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

关于监理人的其他约定：                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无；

（2）无；

（3）无

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按通用条款执行。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内  。

本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金10万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金20万元。

安全生产特别说明：

1.承包人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由承包人全部承担，比选人不承担任何责任。

2.在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由承包人自行负责处理。

3.本项目涉及的高空作业须满足以下条件：

（1）凡高空作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围拦、档脚板、安全带和安全网等，作业前应认真检查所用的安全设备是否牢固、可靠。

（2）凡从事高空作业人员应接受高空作业安全知识的教育。高空作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。

（3）高空作业人员应经过体检，合格后方可上岗。作业人员必须按规定正确佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品。

（4）高空作业地点必须将各类安全警示悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯示警。

（5）高空作业所用工具、材料严禁投掷。

（6）高空作业应设置可靠扶梯，作业人员应沿着扶梯上下，不得沿着立杆与栏杆攀登。

（7）在雨雪天应采取防滑措施，当风速在10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下，不得进行露天高空作业。

（8）发现安全措施有隐患时，立即采取措施，消除隐患，必须时停止作业

（9）遇到各种恶劣天气时，必须对各类安全设施进行检查、校正、修理使之完善。

（10）现场的冰霜、水、雪等均须清除。

（11）安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞，安全带上的各种部件不得任意拆掉。安全带外观有破损或发现异味时，应立即更换。

（12）符合国家及重庆市关于高空作业要求的相关规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按相关建设管理规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按重庆市现行相关文件以及施工期间政府行政职能部门发布的文件规定的标准执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按渝建发[2014]25号、渝建发［2016］35号文等重庆市相关规定文件执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：涉及工程计量和工程造价变化的方案图、计算书等内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审交底后7个工作日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 图纸会审交底后7个工作日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个工作日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 按通用条款执行天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后七个工作日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延期一天，发包人按照合同总金额的万分之五计收违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）无；

（2）无；

（3）无。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按行政主管部门及发包人要求，费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人按需要自行修建临时设施，其费用已包含在合同价款中；需要临时占地的，发包人协助办理申请手续，承包人承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关建设管理规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关建设管理规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关建设管理规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：费用由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、招标工程量清单漏项、施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目等均属工程变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:发包人原因发生的工程变更、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新项目，由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理人、发包人提出，经发包人、监理人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

A.中标价工程量清单中有相同于变更工程项目的，执行相同项目的单价。

B.中标价工程量清单中有类似于变更工程项目的，参照类似项目的单价对工程变更引起的差异部分进行调整；

C. 已标价的工程量清单没有适用也没有类似于变更工程项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第一册 建筑工程）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第二册 装饰工程 ）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）的规定进行组价。其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算，中标价中没有的材料单价施工期间按《重庆工程造价信息》公布的信息价执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后28天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：费用执行竞争性比选文件计价原则和结算原则。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额项实施前7日内由承包人提交书面申请并经发包人审批同意后方可实施  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  按合同约定的计价原则执行   。

风险费用的计算方法：  比选申请人在投标报价时已考虑此部分费用，发包人不另行支付 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   不采用   。

风险费用的计算方法：   不采用  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用

3、其他价格方式：  不采用  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /        。

预付款支付期限：        /       。

预付款扣回的方式：       /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /         。

预付款担保的形式为：        /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1）工程量计量以建设单位、监理单位、承包单位三方以竣工图、施工图和有效签证资料（签字且盖章）作为计量依据,按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第一册 建筑工程）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第二册 装饰工程 ）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）等规定的计量规则计算的实际合格工程量执行。

（2）工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计量偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行本合同义务过程中完成的工程量计算。对因承包人自身原因超出设计图纸（含设计变更和工程洽商或技术核定单）范围、质量不合格及返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月5日向监理人报送上月2日至当月1日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人审批，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（4）承包人每月未按时报送计量的，由发包人和监理人直接确定。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   不采用   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不采用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 另行协商。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

本工程竣工验收合格后支付至已完工程量的70%，竣工资料完整移交发包人后60日内付至合同总价的80%；工程经审计机构审计结束并出具书面审计结论后10日内，承包人应向发包人支付工程审计后总价的3%作为质保金（转账或银行保函）。发包人收到承包人支付的质保金后60日内支付至审计后工程总价的100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

备注：设计变更新增部分不纳入进度款支付。

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天。

（2）发包人支付进度款的期限：14天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付违约金 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，按照合同金额的万分之五计收违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：30日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人提交完整无争议的竣工结算资料后6个月内完成审批（以最后一次提交资料的时间开始计算）。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审计完成后6个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式捌份原件  。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：竣工结算审计完成后6个月内。

14.5结算原则

结算总价=分部分项工程量清单结算价+工程变更或增减部分结算+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。

（一）分部分项工程量清单结算价

工程结算时，以中标人在本项目响应文件中清单价为结算单价依据，乘以现场实际收方记录的工程量，各工程子项的结算金额累计相加，即得到结算金额。

（二）工程变更或增减部分结算

已标价的工程量清单有适用于变更项目的，应采用该项目的单价。

已标价的工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

已标价的工程量清单没有适用也没有类似于变更工程项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013），《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第一册 建筑工程）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018 第二册 装饰工程 ）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表定额》（CQPHBB-2018）的规定进行组价。其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算，中标价中没有的材料单价施工期间按《重庆工程造价信息》公布的信息价执行。

（三）措施费：

①施工组织措施项目费（除安全文明施工费）：施工组织措施项目按中标费率结算，如中标费率高于规定的费率，则按规定的费率进行结算。

②施工技术措施项目费：技术措施清单中在本次招标范围内以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价。技术措施清单中以序号、项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、工程量及计量单位列项的项目，综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计量规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》及其配套文件规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

（四）安全文明施工费：

按渝建发[2014]25号文、渝建发〔2016〕35号文、渝建[2018]195号文和渝建[2019]143号文规定按实办理结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（五）规费：按规定费率结算。

（六）税金：根据《关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号文结合《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）按实调整。

（七）工程结算中相关内容应按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:  工程结算审计金额的3%                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程完工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /                     。

关于质量保证金的补充约定：完工验收后2年无息退还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

工程质保需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，防水工程 5 年、其他内容如修缮、安装、装修等工程 2 年。

属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

在保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

符合国家行业和重庆市现行工程建设法律法规和管理规范要求，工程质量等级“合格”

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时，但情况紧急涉及重大安全隐患时不超过2小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 只顺延工期，不支付违约金。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：只顺延工期，不支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：只顺延工期，不支付违约金。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期。

（7）其他：       无                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的.

（2）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据有弄虚作假的。

（3）承包人在工程收方计量中采用欺骗手段或弄虚作假的。

（4）承包人如拖欠民工工资，导致涉及单位或个人向业主、建设主管部门或其它机构投诉的。

（5）承包人不服从发包人及监理人对质量、安全、工期等管理的

（6）项目经理及技术负责人每次工地例会不能无故缺席的

（7）承包人拒不执行发包人和监理指令的

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，发包人有权对承包人按照5000元计收违约金。

（2）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据弄虚作假的，每发现一次，发包人有权对承包人按照10000元每次计收违约金。

（3）承包人在工程收方计量中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，发包人有权对承包人按照10000元每次计收违约金。

（4）承包人如拖欠民工工资，导致涉及单位或个人向业主、建设主管部门或其它机构投诉的，经业主核实后，业主将直接向劳务分包单位支付农民工工资，并在应支付的进度款中扣回。以上情况每出现一次，对承包人按10000元计收违约金。

同时，承包人负责本工程施工合同履约期间的信访维稳工作，若发生3次以上信访事件或因此停工10日以上的，除计收违约金外，发包人有权直接向信访人支付，费用在工程进度款中扣除。

（5）签订合同后，为保证工程在合同工期内完成，若因承包人不服从发包人及监理方对质量、安全、工期等管理，发包人有权按每次5000元计收违约金。

（6）项目经理及技术负责人每次工地例会不能无故缺席，若违反上述约定，按照2000元每次计收违约金。

（7）承包人拒不执行发包人和监理指令，每发生一次计收10000元的违约金，累计达3次以上的，发包人有权单方面解除施工合同而不承担任何责任。

（8）上述款项计收违约金承包人应在7日内缴纳，未按期缴纳的，发包人有权在工程履约保证金中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人违约而导致发包人解除合同的，已完成的工程量且经验收合格的按70%计算，承包人应向发包人支付本合同总价款20%的违约金，给发包人造成损失的，赔偿相应损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人在整个施工期间为施工现场所有人员（包括发包人及第三方人员）购买意外伤害保险并支付保险费，相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向    重庆     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

重庆市工程质量保修书

（施 工 单 位）

工程名称：

建设单位：

施工单位：

重庆市建设工程质量监督总站监制



| 一、保修范围及相应的保修期限 |
| --- |
| 保修范围： 合同承包范围内的全部内容 保修期限： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 2、道路为 2 年； 3、厕所及物管房为 年； 4、路灯为 年 5、其它约定： 按国家相关规定执行 。 |
| 二、保修责任及其它需说明的问题 |
| 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应接到修理通知之日后1天内派人修理。发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达抢修事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人修理或返修质量不合格，发包人有权委托其他人员修理，其费用由承包人自行负责。 2、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 3、其他： 、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 、本工程质量保修书有效期限至保修期满。 |
| 建设单位（签章）： 项目责任人： 年 月 日 | 施工单位（签章）： 企业法人： 年 月 日 |

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

7-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四篇施工图纸

详见附件

第五篇比选申请文件格式要求

一、竞标函部分

（项目名称）

比选申请文件

竞标函部分

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

年 月  日

### 目录

- 竞标函

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书

- 已标价工程量清单

一、竞标函

（比选人）：

- 我方已仔细研究了（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币

（大写）         （小写）元的竞标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为¥                   ，暂列金额中的预留费为                         元，暂估金额为                  元。工期         日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                        。

2、我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全响应比选人在竞争性比选文件和合同条款中的所有内容。

5、	（其他补充说明）。

比选申请人：	     （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

年   月    日

二、 法定代表人身份证明书

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月         日

经营期限：

姓名：	   性别：	年龄：	职务：

系	（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

比选申请人：	     （盖单位公章）

年     月    日

三、授权委托书

本人         （姓名）系	     （比选申请人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	         （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     	。代理人无转委托权。

比选申请人：	              （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：              （签字）

身份证号码：

年      月      日

法定代表人身份证复印件正反面

授权代理人身份证复印件正反面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

四、已标价工程量清单

（格式自理。）

（封面须造价人员签字盖执业章）

二、资格审查资料

（项目名称）

比选申请文件

资格审查资料

比选申请人：　　　　　      　（盖单位公章）

法定代表人：　　                （签字）

年   月   日

目录

（一）比选申请人基本情况表

（二）营业执照

（三）信誉声明

(四）诚信行为承诺书

（五）其他资料

（一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传 真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（二）资质条件、营业执照

（三）信誉声明

注：由比选申请人自行承诺。

（四）诚信行为承诺书

至：________________(比选人)：

为营造公平竞争、规范有序的建设环境，弘扬诚实守信的社会公德，提高企业管理水平，我公司郑重承诺：

1.遵守招投标有关法规，不参加围标、串标、弄虚作假或其他违法违规行为。对工程和比选文件有任何疑义和异议，在比选过程中提请业主解释，不在中标后提出任何违背比选文件规定的不合理要求。

2.不恶意低价中标，保证施工期间不以合同价款不足为由，拒不执行或拖延执行合同。

3.中标后在比选文件要求时间内签订施工合同和缴纳保证金。

4.不擅自变更项目经理。

5.严格按比选文件、合同约定或经业主批准的《施工组织设计》组织施工人员和设备。若发现进度缓慢，及时查找问题，进行整改，避免因我方原因延迟工期，致使工程明显无法在合同约定工期内完成。

6.严格遵守国家质量、安全管理有关规定，杜绝事故发生。

7.严格按合同要求履行保修义务。

若出现与上述承诺相违背的情况，我公司愿意接受业主单位的处罚。

本《承诺书》将成为合同的组成部分。

比选申请人：	     （盖单位公章）

年   月  日

（五）其他资料

比选申请人认为应该提供的与项目有关的其他资料

（结束）

# Text boxes

制定