重庆市计量质量检测研究院零星工程

招标信息表

| 工程名称 | 危化楼噪音整改工程 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 渝北区杨柳北路3号危化楼 |
| 最高限价 | 145300元 注：各投标单位投标报价不得高于采购人公布的最高限价，否则，将按废标处理。 |
| 施工范围和工期 | 施工范围：包含但不限于控制系统布线、新增配电柜、配电柜散热、整改范围工程的质保和附件1的内容；最终达到现 场终端噪音值控制到65分贝以下。 工期：25日历天。（工期每超过1天，罚款3000元） |
| 投标人资格要求 | 具备从事建设相关业务与施工的单位或公司（要求投标文件附单位营业执照） |
| 中标原则 | 最低价中标 |
| 结算原则 | 总价包干(经甲方检测验收合格后，支付工程款) |
| 履约保证金 | 转账3万元（合同签订前） |
| 项目公示时间 | 2020年7月22日-2020年7月24日 |
| 递交文件时间及地点 | 递交文件时间：2020年7月24日截止；递交文件地址：渝北区杨柳北路1号（重庆检测综合楼707办公室） |
| 联系人及联系方式 | 王老师；67300495 |
| 备注 | 附：投标函格式 |

附件

投标函

工程名称：危化楼噪音整改工程

投标报价：大写:

小写:

工    期：    25日历天

投标单位：                         (盖章)

时间：     年   月   日